CENTRO UNIVERSITÁRIO LEONARDO DA VINCI — UNIASSELVI

Engenharia de Software — 7º período

Experiência Profissional: Desenvolvimento de Aplicações

Termo de Referência — Plataforma Web de Apoio à Análise de Segurança de Aplicações

Ricardo José da Silva, Arthur Vilmar dos Santos e Pedro Vilmar dos Santos · Versão 1.4

Prof. Evaldo A. Oliveira

Carga horária total: 80 horas

# 1. Identificação

| Campo | Conteúdo |
| --- | --- |
| Nome do projeto | Plataforma Web de Apoio à Análise de Segurança de Aplicações |
| Solicitante | Equipe de desenvolvimento observada no contexto acadêmico e profissional; não há solicitante externo formal. |
| Equipe executora e papéis | Ricardo José da Silva — levantamento do contexto, arquitetura, desenvolvimento do mecanismo de análise e documentação técnica. Arthur Vilmar dos Santos — definição e validação das verificações de segurança, elaboração dos casos de teste, execução dos testes e apoio à documentação e à apresentação. Pedro Vilmar dos Santos — apoio ao levantamento e revisão de requisitos, validação dos artefatos do projeto, execução e registro de testes e apoio à documentação técnica. |
| Data de emissão | 19/08/2026 |
| Versão | 1.4 (alinhamento com a arquitetura em camadas efetivamente implementada, com o catálogo de verificações contado no código e com as capacidades de rastreamento e de área autenticada já presentes no artefato) |
| Vínculo acadêmico | Engenharia de Software — Turma EGS0011 — Experiência Profissional (TCC 1) — UNIASSELVI |

# 2. Contexto e justificativa

No contexto observado, uma equipe de desenvolvimento mantém mais de cinco aplicações web internas sem contar com um profissional dedicado exclusivamente à segurança da informação. As verificações de segurança ocorrem de forma pontual e não necessariamente a cada nova versão ou manutenção, o que pode permitir que falhas permaneçam desconhecidas até etapas posteriores.

Essa situação aumenta o risco de retrabalho, exposição indevida de informações e correções emergenciais após a disponibilização de uma aplicação. Os desenvolvedores dispõem de computadores de trabalho, acesso aos ambientes de homologação e produção e ferramentas de desenvolvimento, porém não possuem uma solução centralizada que apresente os problemas de segurança de maneira padronizada e orientada à correção.

O projeto é justificado pela necessidade de tornar a avaliação inicial de segurança mais acessível e incorporável à rotina de desenvolvimento. Para dimensionamento acadêmico, adotam-se estimativas obtidas a partir da observação da rotina da equipe: aproximadamente 10 versões das aplicações são publicadas por mês; no último semestre, cerca de 40 das 60 publicações estimadas ocorreram sem uma verificação de segurança formal; e a última correção emergencial demandou aproximadamente 16 horas de trabalho. Esses valores serão confirmados durante o levantamento de requisitos e, se necessário, atualizados no controle de alterações.

# 3. Objeto e escopo

## 3.1 Objetivo

Identificar possíveis vulnerabilidades em aplicações web e apresentar cada achado com severidade, evidências e orientação de correção de forma verificável ao desenvolvedor.

## 3.2 Escopo incluído

| Nº | Funcionalidade prevista |
| --- | --- |
| 1 | Cadastrar uma aplicação por nome e endereço para submissão à análise. |
| 2 | Executar, sob solicitação do usuário, o catálogo habilitado de verificações: 34 verificações passivas e 13 famílias de verificações ativas seguras, registrando os achados e a evidência correspondente. |
| 3 | Registrar cada achado com aplicação, URL e parâmetro afetados quando aplicável, categoria, CWE/OWASP/WSTG, severidade, confiança, status, evidência e data/hora da análise. |
| 4 | Classificar os achados por severidade e confiança e calcular uma Pontuação de Segurança de 0 a 100 para comparação histórica da mesma aplicação. |
| 5 | Exibir, para cada achado, o que foi observado, por que importa e como corrigir, incluindo exemplo de código ou configuração vulnerável → corrigido quando aplicável. |
| 6 | Consultar o histórico de análises de uma aplicação por período e visualizar os resultados anteriores. |
| 7 | Comparar duas análises da mesma aplicação e indicar achados novos, persistentes e corrigidos. |
| 8 | Exportar a análise concluída em JSON contendo resumo, Pontuação de Segurança, metadados e relação dos achados identificados. |
| 9 | Expandir automaticamente o endereço informado para a superfície alcançável da mesma origem, visitando as páginas ligadas até os limites configurados (30 páginas e profundidade 3 no modo passivo; 20 páginas e profundidade 2 no modo completo), de forma somente leitura: links de encerramento de sessão e links com ação destrutiva nunca são seguidos. |
| 10 | Aceitar, opcionalmente, um cookie de sessão ou cabeçalho de autenticação para alcançar áreas autenticadas, enviado somente ao alvo autorizado, ocultado nos registros e nunca persistido. |
| 11 | Filtrar os achados por severidade na tela de resultado da análise. |

## 3.3 Escopo excluído

| Item excluído | Razão da exclusão |
| --- | --- |
| Exploração automática ou destrutiva das vulnerabilidades | A proposta é apoiar a identificação e a correção, evitando ações que possam comprometer disponibilidade, integridade ou dados do sistema analisado. |
| Análise de código-fonte e integração com repositórios privados | Esta versão considera apenas informações acessíveis durante a análise da aplicação e não pressupõe acesso ao repositório. |
| Monitoramento contínuo em tempo real | Exigiria infraestrutura permanente de execução e acompanhamento, incompatível com o prazo e o escopo desta versão acadêmica. |
| Substituição de auditoria especializada ou pentest profissional | A ferramenta terá caráter de apoio ao desenvolvedor e não pretende garantir ausência de vulnerabilidades nem substituir avaliação especializada. |

# 4. Produtos entregáveis

| Produto | Formato | Prazo |
| --- | --- | --- |
| Aplicação web funcional | Versão executável demonstrável em ambiente de teste | Aula 14 |
| Código-fonte | Repositório com controle de versão e histórico preservado | Aula 14 |
| Especificação de requisitos | Documento com requisitos funcionais, não funcionais e rastreabilidade | Aula 4 |
| Documento de arquitetura | Descrição da arquitetura, componentes, dados e principais fluxos | Aula 9 |
| Plano e resultados de testes | Casos de teste, execuções e registro dos resultados | Aula 14 |
| Manual de instalação e uso | Documento com requisitos de ambiente e instruções de operação | Aula 14 |
| Apêndice A — catálogo resumido de verificações | Relação das 34 verificações passivas por grupo e das 13 famílias ativas seguras implementadas | Aula 4 |
| Padrão de codificação da equipe | Documento versionado no repositório (docs/CODING_STANDARD.md), com regra verificável por revisão | Aula 3 |
| Relatório de medição de algoritmos e estruturas de dados | Documento versionado (docs/ALGORITHM_MEASUREMENTS.md) acompanhado dos harnesses reproduzíveis em evaluation/ | Aula 5 |
| Documento da Fase 2 — Decisões técnicas de base | Documento com entidades, volumes, estruturas escolhidas, medições e modelo de classes do domínio | Aula 6 |
| Documento da Fase 3 — Arquitetura | Documento com camadas, persistência, interfaces de contrato, testes isolados e rastreabilidade dos requisitos de prioridade alta | Aula 7 |

# 5. Critérios de aceitação

Cada produto será considerado aceito quando atender integralmente às condições abaixo, verificáveis por demonstração ou por inspeção documental.

| Nº | Critério de aceitação | Forma de verificação |
| --- | --- | --- |
| CA-01 | Ao iniciar uma análise de uma aplicação de teste, o sistema executa o catálogo habilitado compatível com o contexto, incluindo as 34 verificações passivas e as famílias ativas aplicáveis, e registra a conclusão da execução. | Execução contra fixtures controlados vulneráveis e seguros, com conferência do registro da análise. |
| CA-02 | Cada achado apresentado contém, no mínimo, severidade, confiança, status, categoria/taxonomia, evidência e orientação de correção. | Inspeção dos resultados de uma análise que contenha achados conhecidos. |
| CA-03 | Toda análise concluída apresenta uma Pontuação de Segurança entre 0 e 100 calculada pela regra 30/15/7/2 declarada no documento de arquitetura. | Conferência do score obtido contra o cálculo manual dos mesmos achados. |
| CA-04 | A comparação entre duas análises da mesma aplicação identifica achados novos, persistentes e corrigidos quando essas situações existirem. | Execução de duas análises controladas antes e depois da alteração de uma vulnerabilidade de laboratório. |
| CA-05 | A consulta a um histórico contendo 1.000 achados é apresentada em até 3 segundos no ambiente de teste definido para o projeto. | Medição com base previamente carregada com 1.000 registros. |
| CA-06 | A exportação JSON contém identificação da aplicação, data da análise, Pontuação de Segurança e todos os achados persistidos para a análise. | Geração do JSON e comparação com os resultados persistidos e apresentados na interface. |
| CA-07 | Uma pessoa que não participou do desenvolvimento consegue instalar e executar a aplicação seguindo apenas o manual entregue. | Instalação assistida em ambiente sem configuração prévia do projeto. |
| CA-08 | A especificação de requisitos entregue vincula cada requisito de prioridade alta a um item do escopo incluído deste termo. | Inspeção da matriz de rastreabilidade da Entrega E1. |

## 5.1 Fórmula do Security Score

A Pontuação de Segurança inicia em 100 pontos e sofre desconto por achado identificado: 30 pontos para severidade crítica, 15 para alta, 7 para média e 2 para baixa. O resultado é limitado ao intervalo de 0 a 100. A regra é uma heurística interna e determinística destinada à comparação de execuções sucessivas da mesma aplicação; não constitui medida universal, certificação de segurança nem substitui avaliação especializada.

# 6. Restrições e premissas

## 6.1 Restrições — limitações impostas, sobre as quais não se tem controle

- O prazo de desenvolvimento está limitado ao calendário da disciplina e ao encerramento do semestre letivo.

- O projeto será desenvolvido com os equipamentos computacionais já disponíveis ao acadêmico, sem aquisição obrigatória de infraestrutura dedicada.

- Os testes deverão ocorrer somente em aplicações próprias, ambientes de laboratório ou sistemas para os quais exista autorização explícita de análise.

- A solução não pressupõe acesso ao código-fonte, ao banco de dados ou à infraestrutura interna das aplicações analisadas.

- A primeira versão ficará limitada ao conjunto de verificações definido para o projeto e não terá como objetivo detectar todas as classes de vulnerabilidade existentes.

## 6.2 Premissas — suposições adotadas que, se falharem, alteram o projeto

- A verificação funcional da versão acadêmica será realizada com fixtures vulneráveis e seguros em servidor HTTP local controlado. Aplicações deliberadamente vulneráveis de referência, como OWASP Juice Shop, DVWA e WebGoat, e a comparação com o ZAP ficam previstas para avaliação empírica de continuidade, não sendo tratadas como validação já executada desta versão.

- Os ambientes utilizados nos testes permanecerão acessíveis durante as etapas de desenvolvimento e validação.

- As categorias e níveis de severidade adotados permanecerão estáveis durante a primeira versão, ou terão eventuais alterações registradas na seção 7.

- O usuário da ferramenta terá autorização para submeter a aplicação informada às verificações de segurança.

# 7. Controle de alterações

Toda alteração posterior ao aceite desta versão será registrada abaixo, com identificação do item alterado, da razão e do impacto em prazo e esforço. Alterações não registradas não serão consideradas na avaliação da entrega final.

| Versão | Data | Item alterado | Razão e impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 19/08/2026 | Emissão inicial | — |
| 1.1 | 02/09/2026 | Seções 1, 2, 3.2, 5 e 6.2 | Ajustes decorrentes da devolutiva da Atividade 1. Impacto: nenhum sobre o escopo; acrescenta o Apêndice A como entregável da Aula 4. |
| 1.2 | 09/09/2026 | Seções 1, 3.2, 4, 5, 5.1, 6.2 e Apêndice A | Alinhamento com o artefato efetivamente implementado no TCC: 34 verificações passivas + 13 famílias ativas, confiança separada da severidade, score 30/15/7/2 e avaliação externa mantida como continuidade. |
| 1.3 | 09/09/2026 | Equipe | Inclusão de Pedro Vilmar dos Santos na equipe. |
| 1.4 | 16/09/2026 | Seções 1, 3.2 e 4 | Alinhamento com o artefato após a consolidação da arquitetura (Fases 2 e 3). Razão técnica: o Termo descrevia a análise como aplicada ao endereço informado, enquanto o mecanismo implementado expande esse endereço para a superfície alcançável da mesma origem e aceita credencial de sessão transitória — capacidades já presentes no código e ausentes do escopo incluído. Foram acrescentados os itens 9, 10 e 11 ao escopo e quatro produtos entregáveis (padrão de codificação, relatório de medição e os documentos das Fases 2 e 3). Impacto: nenhum sobre prazo ou esforço; trata-se de registro de escopo já realizado. Nenhuma linha anterior foi removida. |

# Apêndice A — Catálogo resumido de verificações de segurança

A versão documentada no TCC reúne 34 verificações passivas e 13 famílias de verificações ativas seguras. Para manter o Termo de Referência legível, o quadro abaixo consolida as verificações passivas por grupo e lista individualmente as famílias ativas; o catálogo técnico completo permanece no código e na documentação do artefato.

| Nº | Grupo/família de verificação | Modalidade | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Transporte/TLS | Passiva | Parte das 34 checagens: HTTPS, TLS e transporte seguro. |
| 2 | Cabeçalhos de segurança | Passiva | CSP e demais cabeçalhos, considerando o contexto da resposta. |
| 3 | Cookies e sessão | Passiva | Secure, HttpOnly, SameSite e sinais relacionados. |
| 4 | CORS | Passiva | Configurações permissivas e contexto de origem. |
| 5 | Cache | Passiva | Políticas inadequadas para conteúdo sensível. |
| 6 | Exposição de informações | Passiva | Versões, stack traces, listagem e informações técnicas. |
| 7 | Exposição de segredos | Passiva | Assinaturas de credenciais e heurística de entropia com redução de ruído. |
| 8 | Demais checagens passivas do catálogo | Passiva | Completa o total de 34 verificações passivas implementadas. |
| 9 | Injeção de SQL | Ativa segura | Técnicas baseada em erro, diferencial booleana e tempo, sem enumeração de dados. |
| 10 | XSS refletido | Ativa segura | Probes não destrutivos em parâmetros compatíveis. |
| 11 | Travessia de diretório | Ativa segura | Validação controlada de manipulação de caminhos. |
| 12 | Redirecionamento aberto | Ativa segura | Validação de redirecionamento controlável pelo parâmetro. |
| 13 | Injeção de comando | Ativa segura | Probes de evidência mínima, sem executar ações destrutivas. |
| 14 | SSTI | Ativa segura | Detecção de avaliação de expressão/template. |
| 15 | XXE | Ativa segura | Probe controlado de processamento indevido de entidade XML. |
| 16 | CRLF | Ativa segura | Teste de reflexão/injeção em cabeçalhos. |
| 17 | Host Header Injection | Ativa segura | Manipulação controlada do cabeçalho Host. |
| 18 | Adulteração de verbo HTTP | Ativa segura | Verificação de comportamento anômalo por método HTTP. |
| 19 | Injeção NoSQL | Ativa segura | Mutação controlada de parâmetro, atualmente restrita à query string. |
| 20 | CORS ativo | Ativa segura | Validação ativa de política CORS. |
| 21 | SSRF | Ativa segura | Probe controlado, com salvaguardas de escopo e rede. |